АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 июня 2025 года                      № 05-120-а

О задачах по подготовке жилищного фонда и инженерных сетей к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона Ленинградской области», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду» и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», постановлением администрации Тихвинского района от 25 марта 2025 года №05-51-а «Об утверждении порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании Горское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области», постановлением администрации Тихвинского района от 17 апреля 2025 года №05-72-а «Об утверждении плана мероприятий и комплексного плана по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Горского сельского поселения к отопительному сезону 2025-2026 годов», в целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Горского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов, администрация Горского сельского поселения Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить:

  - Положение о комиссии по проведению оценки обеспечения готовности Горского сельского поселения к отопительному периоду (Приложение №1)

  - Состав комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2025-2026 годов в Горском сельском поселении (приложение №2);

  - Состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2025-2026 годов в Горском сельском поселении (приложение №3);

  - Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций Горского сельского поселения (приложение №4)

  - Перечень потребителей тепловой энергии Горского сельского поселения (приложение №5)

- Председателю комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2025-2026 годов в Горском сельском поселении утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2025-2026 годов в Горском сельском поселении.

- Председателю комиссии по проверке теплоснабжающих организаций к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2025-2026 годов в Горском сельском поселении утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2025-2026 годов в Горском сельском поселении.

- Руководителям предприятий и организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса принять меры к безусловному выполнению плана мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов:

- жилищно-коммунального хозяйства - до 10 сентября 2025 года;

- источников теплоснабжения, тепловых сетей и центральных тепловых пунктов - до 25 октября 2025 года;

  - Подготовить к 1 сентября 2025 года тепловые сети и системы теплопотребления жилищного фонда к пробному протапливанию, обеспечить к началу отопительного сезона промывку систем теплоснабжения жилых домов, зданий, имеющих централизованное теплоснабжение, в соответствии с отдельно утверждённым графиком;

  - Предоставить в администрацию Горского сельского поселения пакет документов с подготовленными оценочными листами для расчёта индекса готовности к отопительному периоду:

- в срок до 1 августа 2025 года - потребителям  тепловой энергии, теплопотребляющих установок, в соответствии с Приложением №4 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 года № 2234, на основании актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду и результатов анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования;

- в срок до 11 августа 2025 года – для теплоснабжающих организаций, в соответствии с Приложением №2 и №3 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 года № 2234 на основании результатов анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования.

- Создать к 1 октября 2025 года неснижаемый сорокапятисуточный запас всех видов топлива, гарантирующий бесперебойную работу котельных, обеспечивающих теплом население и потребителей социальной сферы, в осенне-зимний период 2025-2026 годов;

- Предоставлять в комитет жилищно-коммунального хозяйства до 23 числа ежемесячно в период с 1 июня по 1 ноября 2025 года:

- оперативный отчёт по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов по Тихвинскому городскому поселению, в соответствии с формой №1-ЖКХ (зима), утверждённой постановлением Росстата от 27 февраля 2006 года №7;

- отчёт по выполнению плана мероприятий по подготовке жилищно- коммунального хозяйства Тихвинского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов;

  - Проверить укомплектованность организаций жилищно- коммунального хозяйства аварийным запасом материально-технических ресурсов для устранения технологических аварий и ликвидации последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

  - До 1 апреля 2025 года разработан и утверждён порядок (план) действий по ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения, с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей, жилищных, ремонтно-строительных, транспортных организаций и других служб;

  - Утвердить до 1 июля 2025 года расчёты допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе систем отопления жилых домов;

  - В третьем квартале 2025 года организовать проверку готовности аварийных бригад и проведение учений, тренировок оперативно- диспетчерских, аварийно-восстановительных служб по ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

- Администрации Горского сельского послания в срок до 1 декабря 2025 года опубликовать на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет сводную информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности.

- Руководителю ООО «УЖКХ» для безусловного выполнения мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов проводить целенаправленную работу с населением по утеплению квартир и своевременной оплате за жилое помещение и коммунальных услуг.

- Руководителям предприятий и организаций - потребителей тепловой энергии Горского сельского поселения, в соответствии с перечнем (приложение №5), принять безусловное выполнение мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов.

- Теплоснабжающим организациям Горского сельского поселения в соответствии с перечнем (приложение №4), производить подачу тепла только после предоставления потребителями акта оценки и паспорта обеспечения готовности объектов к эксплуатации в отопительном сезоне.

- Предупредить руководителя энергоснабжающего предприятия о персональной ответственности, в соответствии с действующим законодательством, за несвоевременную подачу тепла, воды, электрической энергии населению Горского сельского поселения.

- Администрации Горского сельского поселения принимать участие в ежемесячных совещаниях по подготовке предприятий жилищно-коммунального комплекса Тихвинского района к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов, проводимых комитетом жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района.

- Администрации Горского сельского поселения в срок не позднее 20 сентября 2025 года направить в комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района:

  - Заверенные копии паспортов готовности к отопительному периоду, выданных потребителям тепловой энергии в отношении жилых зданий на основании Приложения №6 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 года № 2234;

  - Адресные списки жилых зданий, готовность которых к отопительному сезону по состоянию на 15 сентября 2025 года документально не подтверждена. При невыполнении запланированных работ во время подготовки к отопительному сезону к адресному списку прилагается справка с указанием причин невыполнения, виновных в срыве работ и новые сроки выполнения работ.

- Руководителям жилищно-коммунального хозяйства назначить ответственных лиц для сбора информации по всем изменениям в режиме работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Горского сельского поселения, независимо от их ведомственной принадлежности. Ежедневно, с 06.00 до 08.00 или с 17.00 до 20.00 часов, а в случае возникновения аварии - немедленно передавать сведения главе администрации Горского сельского поселения для контроля и своевременного принятия мер.

- Обнародовать постановление на официальном сайте Горского сельского поселения.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Горского сельского поселения                                                            Вишнякова Т. Р.

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Горского сельского поселения

от 20.06.2025 № 05-120-а

(приложение № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по проведению оценки обеспечения готовности Горского сельского поселения к отопительному периоду

  - Настоящее Положение определяет задачи, функции, права и порядок работы комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду в Горском сельском поселении (далее - комиссия).

  - Комиссия создаётся в соответствии с требованиями приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

  - Комиссия создается путем принятия постановления администрации Горского сельского поселения и осуществляет свою деятельность путём проведения заседаний.

  - Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальными правовыми  актами и настоящим Положением.

- 2. Основные задачи и функции комиссии

  - Задачи комиссии:

    - Оценка готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Горского сельского поселения к отопительному периоду.

    - Проведение проверок выполнения теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и потребителями   тепловой   энергии, расположенными на территории Горского сельского поселения требований,  установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

  - Функции комиссии:

    - Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления по подготовке и проверке объектов энергетического и жилищно-коммунального хозяйства Горского сельского поселения к работе в зимних условиях.

    - Реализация единой политики на территории Горского сельского поселения по вопросам проведения проверки готовности организаций к отопительному периоду.

    - Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и потребителями тепловой

энергии, расположенными на территории Горского сельского поселения, требований по готовности к отопительному периоду.

    - Проведение осмотров объектов, подлежащих проверке (при необходимости).

    - Составление актов проверки готовности к отопительному периоду и паспортов готовности теплоснабжающих, теплосетевых   организаций потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Горского сельского поселения, к отопительному периоду.

- 3. Права комиссии

  - Запрашивать и получать от теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Горского сельского поселения, независимо от организационно-правовой формы, информацию и документы для работы комиссии.

  - Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Горского сельского поселения, независимо от организационно-правовой формы, по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

- 4. Организация работы комиссии

  - Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.

  - Председатель комиссии:

- осуществляет общее руководство работой комиссии;

- утверждает      программы      проведения      проверок      готовности к отопительному сезону;

- назначает заседания комиссии и определяет повестку дня;

- осуществляет контроль за реализацией    решений, принятых комиссией

- подписывает акт проверки к отопительному периоду

- определяет сроки выдачи паспортов в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября – потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, не позднее 20 ноября - для муниципальных образований.

4.3   В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

4.4.  Секретарь комиссии:

- исполняет обязанности по подготовке документов для рассмотрения на заседании комиссии;

- осуществляет подготовку заседаний комиссии;

- ведёт протокол заседания комиссии, уведомляет членов комиссии о дате, месте и времени проведения заседаний комиссии.

4.5.  Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по мере необходимости.

4.6. Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности (за исключением программ оценки готовности лиц, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки), а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения. Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к потребители тепловой энергии, теплоснабжающая организация обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», а также заполненные оценочные листы.

4.7. Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности, устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду на основании значения индекса готовности оценочных листов.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8; уровень готовности «Готов  с  условиями»  -  если  индекс  готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

В отношении потребителей тепловой энергии расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется единой теплоснабжающей организацией, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения на основании документов (информации), представленных в комиссию. В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в комиссию потребителями тепловой энергии и данными единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит соответствующая система (системы) теплоснабжения, у потребителей тепловой энергии могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

4.8 В течение 10 календарных дней с даты предоставления комиссией заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», единая теплоснабжающая организация осуществляет проверку оценочных листов и производит расчет индекса готовности. Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) единой теплоснабжающей организацией в комиссию для определения уровня готовности потребителей тепловой энергии и оформления результатов оценки обеспечения готовности.

4.9 Сроки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются комиссиями исходя из климатических особенностей субъекта Российской Федерации и не должны превышать 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности.

4.10.	В течение одного дня с даты завершения проверки готовности акт проверки к отопительному периоду (Приложение №1) подписывается председателем и членами комиссии; акт направляет секретарь комиссии. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности.

4.11.	При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований готовности или при невыполнении требований готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

4.12.	В случае устранения лицами указанных в оценочном листе замечаний, в   отношении    которых    были    выданы    оценочные    листы с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводит повторную оценку обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

4.13.	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (Приложение 2) выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в  отношении проверяемого  лица установлен  уровень  готовности  «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки установленных  в акте сроков.

4.14.	Решения Комиссии носят обязательный характер.

Приложение № 1

К Положению

о комиссии по проведению оценки обеспечения готовности Горского сельского поселения к отопительному периоду

АКТ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

____/____ гг.

|  |  | "__" __________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |

| Комиссия, образованная |  | , |
| --- | --- | --- |
|  | (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) |  |

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от "__" ______ 20__ г., утвержденной

|  | , |
| --- | --- |
| (Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду) |  |

с "__" ______ 20__ г. по "__" ______ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |
| NN |  | . |

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| NN |  |

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |

| Приложение: | 1. | Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду |  | на __ л. в 1 экз. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (объект оценки обеспечения готовности) |  |
|  | 2. | Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду |  | на __ л. в 1 экз. |
|  |  |  | (объект оценки обеспечения готовности) |  |
|  | 3. | Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду |  | на __ л. в 1 экз. |

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |

| Заместитель председателя комиссии: |  |
| --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |

| Члены комиссии: |  |
| --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| "__" ___________ 20__ г. |  |
| --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду) |

Приложение № 2

К Положению

о комиссии по проведению оценки обеспечения готовности Горского сельского поселения к отопительному периоду

ПАСПОРТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

____/____ гг.

| Выдан |  |
| --- | --- |
|  | (полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду) |

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |
| NN |  | . |

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от __________ N _________.

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Горского сельского поселения

от 20.06.2025 №05-120-а

(приложение № 2)

СОСТАВ КОМИССИИ

по проверке готовности потребителей тепловой энергии к устойчивому функционированию

в осенне-зимний период 2025-2026 годов в Горском сельском поселении

Председатель комиссии:

Вишнякова Татьяна Романовна – глава администрации Горского сельского поселения

Заместитель председателя комиссии:

Веселова Анастасия Александровна - заместитель главы администрации Горского сельского поселения

Секретарь комиссии:

Полухина Наталья Владимировна – специалист 1 категории администрации Горского сельского поселения

Члены комиссии:

Григорьев Леонид Леонидович – начальник Горского участка ЖКХ АО «УЖКХ»

Прокопьева Елена Викторовна – директор МОУ «Горская ООШ»

Филиппова Марина Вениаминовна – директор МКУ Горский КДЦ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Горского сельского поселения

от 20.06.2025 №05-120-а

(приложение № 3)

СОСТАВ КОМИССИИ

по проверке готовности теплоснабжающих организаций к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2025-2026 годов

в Горском сельском поселении

Председатель комиссии:

Вишнякова Татьяна Романовна – глава администрации Горского сельского поселения

Заместитель председателя комиссии:

Веселова Анастасия Александровна - заместитель главы администрации Горского сельского поселения

Секретарь комиссии:

Полухина Наталья Владимировна – специалист 1 категории администрации Горского сельского поселения

Члены комиссии:

Баринов Андрей Григорьевич – начальник Тихвинского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора;

Даркова Ольга Александровна – государственный инспектор Тихвинского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Горского сельского поселения от 20.06.2025 № 05-120-а (приложение № 4) |
| --- | --- |

Перечень

Теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Горского сельского поселения

| № п/п | Наименование теплоснабжающего предприятия/ юридический адрес | Наименование котельной / адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | Акционерное общество «УЖКХ Тихвинского района»/ 187553, Ленинградская область, город Тихвин, Советская улица, 49. | Угольная котельная/ 187511, Ленинградская область, Тихвинский район, деревня Горка, Промзона №2, строение 3 |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Горского сельского поселения

от 20.06.2025 № 05-120-а

(приложение № 5)

Перечень

потребителей тепловой энергии

Горского сельского поселения

| № пп | Наименование потребителя/ юридический адрес | Наименование объекта/адрес |
| --- | --- | --- |
|  | ООО «УЖКХ»/ 187553, Ленинградская область, Тихвинский район, город Тихвин, мкр. 1а, д.46 к.1 | 12 многоквартирных домов/ 187511, Ленинградская область, Тихвинский район, деревня Горка дом №10, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №24, №25, №34 |
|  | МОУ «Горская ООШ»/ 187511, Ленинградская область, Тихвинский район, деревня Горка, улица Центральная, дом 33 | Здание школы/187511, Ленинградская область, Тихвинский район, деревня Горка, улица Центральная, дом 33 Здание детского сада/187511, Ленинградская область, Тихвинский район, деревня Горка, дом 18А |
|  | МКУ Горский КДЦ /187511, Ленинградская область, Тихвинский район, деревня Горка, улица Центральная, дом 50 | Здание дома культуры/187511, Ленинградская область, Тихвинский район, деревня Горка, улица Центральная, дом 50 |
|  | Волховское районное потребительское общество/ 187401, Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, улица Юрия Гагарина, д. 26 Руководитель | Здание магазина №3/187511, Ленинградская область, Тихвинский район, деревня Горка, улица Центральная, дом 43 |